《销售-客户沟通有效性分析及客户意向识别项目——基于海量销售-客户的业务沟通录音记录》

版本：1.0.2026.0508

- 执行摘要

综合结论：有条件可行，需要长期探索

| 项目名称 | 销售-客户沟通有效性分析及客户意向识别项目——基于海量销售-客户的业务沟通录音记录 |
| --- | --- |
| 核心目标 | - 识别客户的成交意向程度 - ②识别销售的高绩效话术用语/谈话模式….. |
| 数据来源 | 销售-客户一对一的谈话内容信息及录音文件 数据仓库：①ods.ppdai_cbd_rhinoceros_autosync_2_record_content_per_seq_hist（录音转写碎片内容）②ods.ppdai_koo_koob_tools_complain_order_audio_contact_record（通话录音数据） |
| 技术实现路径 | - 机器学习 - LLM语言 |
| ROI预估 | 成本估算： - 人力成本：项目开发人力成本 - 模型成本：LLM调用xx元/千tokens 收益估算 - 销售转化率（A/Btest）提升x% - 后续新人培养成本降低x% - 违规话术检测降低合规成本x元 |
| 核心建议 | - 小批量验证 - 配合AB实验检测话术有效性，定期更新 - 落地需要销售参与，符合销售认知 - 未来可以拓展出更多方向 |

- 项目背景及定义

| 业务现状 | ①存有大量录音资源，需挖掘业务及销售价值 ②高绩效话术依靠个人经验，业绩达成过程主观性强，无法保证稳定的绩效增长 ③新人培养需要统一话术培训 ④客户意向度识别帮助销售合理精力分配 |
| --- | --- |
| 问题定义 | 销售的话术策略以及对于客户的是否跟进目前主要依靠销售本身的主观判断。公司缺少一个客观的数据辅助决策系统，来识别“什么话术有效”和“哪个客户值得优先跟进”。 |
| 项目目标 | ①识别销售通用的有效话术/谈话模式、 ②识别高成交意向客户特征 ③以可落地的方式输出给业务 |

三、技术路径——机器学习及LLM

（一）机器学习

基于文字数据的机器学习方法需要分阶段实现。

1、前期阶段

前期仅采用数仓表中的文字数据，数据特点为，文本数据碎片化，谈话内容被拆分为多行，语序需要重新调整，可直接投入机器学习模型训练。

| 数据预处理 | 根据seq_start_time 以及role字段，按时间排序拼接，构建销售-客户一对一的文字记录表。 |
| --- | --- |

| 文字内容清洗 | 去除标点，特殊符号、标签、空格/换行 |
| --- | --- |

| 特征工程 |  |
| --- | --- |
| 模型选择 |  |
| 模型训练 |  |
| 模型调参 |  |
| 模型评估 |  |

| 核心结论 |  |
| --- | --- |

2、后期阶段

后期阶段数据来源与数仓文字内容及录音文件，使用语音转文字工具将录音转成完整文本，输出每段对话的完整，连续的转写结果。

| 数据预处理 | 语音转文字+~ |
| --- | --- |

| 文字内容清洗 |  |
| --- | --- |

| 特征工程 | 增加更多特征 |
| --- | --- |
| 模型选择 |  |
| 模型训练 |  |
| 模型调参 |  |
| 模型评估 |  |

| 核心结论 |  |
| --- | --- |

（二）LLM模型

1、模型选择

| 类型 | 录音转文字＋LLM | 多模态大模型 |
| --- | --- | --- |
| 数据输入方式 | 录音-文字-文本输入 | 直接投入录音文件 |
| 信息保留程度 | 丢失语速、停顿、情绪等 | 完整保留声音信息 |
| 中文识别准确率 | 准确率高，模型成熟 | 模型较新，识别率需要验证 |
| 部署成本 | 有直接开源可用的模型 | 大部分的API调用需要付费 |
| 可解释性 | 结论便于解释，利于审核和溯源 | 黑箱推理，基本由LLM能力决定 |
| 建议：前期采用少量样本对两套LLM的模型能力进行验证，主要看采用多模态LLM的项目ROI如何，再进行长期策略抉择。 |  |  |

2、提示词工程

3、批量调用API

四、行动方案及预期产出

| 阶段 | 时间 | 行动 | 预期交付成果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一期 | 第1-2周 | 数据准备，数据预处理，数据清洗，哈希随机分组后拆分出测试集、训练集、验证集 | 完整的数据集 |
| 二期 | 第3周 | 资料准备，机器学习模型选择、LLM选择 | 相关的NLP资料，合适的机器学习模型，LLM模型 |
| 三期 | 第4、5周 | 搭建机器学习模型，预训练 LLM调用，少量样本测试模型性能 | 预训练样本的结果、LLM性能评估 |
| 四期 | 第5、6周 | 机器学习模型参数调优 LLM是否可行的判断 | 预期机器学习的混淆矩阵都有所提升 |
| 五期 | 第6-？周 | 形成完整的落地建议和分析报告 | 一份项目分析报告 |
| ……….. |  |  |  |

六、成本估算

七、结论与建议